- 竞争性谈判文件

项目名称：南京师范大学附属中学数字化校园 应用系统软件升级项目

- 南京市师范大学附属中学

二○一三年九月

- 投标邀请

南京师范大学附属中学（采购单位名称，以下简称“采购人”）就南京师范大学附属中学数字化校园应用系统软件升级项目（项目名称）进行国内公开招标，兹邀请符合资格条件的供应商投标。

1、项目编号：

2、项目内容：南京师范大学附属中学数字化校园信息系统软件项目

3、供应商应具备下列资格条件：

3.1 《中华人民共和国政府采购法》规定的条件:

（1）具有国家认定的软件企业的法人营业执照；

（2）具有独立承担民事责任的能力；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供相关证明文件：

无。

4、是否接受进口产品：

不接受。

5、投标文件份数：一式伍份（壹份正本、肆份副本），每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

6、投标开始时间：2013年9月25日9：10，投标截止时间及开标时间：2013年9月25日9：30

8、投标地点及开标地点：南京师范大学附属中学总务处会议室，届时请投标人法定代表人或其授权代表出席开标仪式。

凡为本项目前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的法人及其附属机构（单位），不得参加本项目的采购活动。

9、采购单位联系方式

采购单位咨询联系人：柏铁柱、丁明虎

电    话：025－83469016

办公室地址：南京市察哈尔路37号南京师范大学附属中学内

- 投标人须知

- 一、总   则

- 1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2、定义

2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。本次招标除在“投标邀请”中说明外不接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.3 “用户或使用单位”是指使用货物的单位。

3、政策功能

3.1 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

3.2提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.3提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.4 招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，并不是限制条件。

3.5 中小企业（含中型、小型、微型企业）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物在评标时将获得优势（本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物）。参加投标的中小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见我中心网站政策法规《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

- 二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3 南师附中如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

- 5、招标文件的澄清、修改

5.1 南师附中对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 南师附中在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注南京师范大学附属中学网站有关本招标项目有无变更公告。

- 三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与南师附中就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3 供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率；报价单位为“元”。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

6.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、联合投标

7.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

7.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，按照资质较低的供应商确定资质等级；由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标的全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

7.3大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织可以与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受6%价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

7.4 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

- 8、投标费用

8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2 本次南师附中不收取任何费用，请供应商予以关注。

9、投标文件组成

9.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“*”）的技术参数必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评标时不予认可。

9.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加*项目不得有缺失或无效。

（1）* 投标函（投标申请及声明）；

（2）* 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）《投标保证金到账确认函》；

（4）*法人、其他组织的营业执照（副本复印件）；供应商是自然人的，提供自然人的身份证明（复印件）；

（5）会计师事务所出具的证明其财务状况的上一年度审验报告（复印件）；

（6）依法缴纳税收证明（是指税务部门出具的完税证明）（复印件）；

（7）依法缴纳社会保障资金证明（是指社会统筹保险基金管理部门发放的有效期缴费年度的社会保险手册或者出具的含有缴费基数、个人社会保障号（代码）的该供应商参加社会保险人员名单及缴费发票）（复印件）；

（8）《商务条款偏离表》；

（9）合同条款

（10）*采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明；

（11）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

11、投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的货物的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

11.3 提供的货物如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术规格偏离表》中逐条予以说明。

11.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加*项目不得有缺失或无效：

（1）*货物品牌、型号、材质、主要技术指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明；

（2）*《技术条款偏离表》；

（3）*《供货一览表》；

（4）货物安装、验收标准、货物技术资料；

（5）项目集成（实施）方案；

（6）服务承诺；

（7）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标货物价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。

12.2报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 供应商应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系中小企业（含中型、小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，须在《开标一览表》、《投标分项报价》中注明。

12.5 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金

14.1 供应商应按照投标邀请提交投标保证金，并作为其投标的一部分。

14.2 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法缴纳。

14.3 未中标供应商的投标保证金，将在中标通知发出后五个工作日内无息退还。未中标供应商应主动与投标文件接收人联系办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于供应商的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。

14.4 中标供应商的投标保证金，将在采购合同签订时转为履约保证金。招标文件另有约定的从其约定。如果招标文件要求中标供应商向采购人交纳履约保证金的，将在签订合后五个工作日内无息退还。对入选南京市“科技创业家培养计划”，且在培养期内的科技创业家免交履约保证金。

14.5 下列任何情况发生时，投标保证金不予退还：

（1）投标有效期内撤回其投标的；

（2）中标通知书发出后三十天内，中标供应商未与采购人签订合同的；

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于陪标、串通投标的等。

15、投标有效期

15.1 自开标之日起30天内投标有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购中心可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接收延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

16、投标文件签署

16.1 投标文件的正本和副本均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字。

17、投标文件的密封和递交

17.1 供应商应当将投标文件密封；

17.2 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

18、有下列情形之一的投标文件将拒收：

18.1 未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；

18.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购中心。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如果撤回的，投标保证金不予退还，一年内不得参加南师附中组织的政府采购活动。

- 四、开标、评标与确定中标供应商

20、开标

20.1 南师附中将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

20.2 开标时，南师附中将邀请供应商代表或公证机构检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由南师附中工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

20.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

20.4 开标时，《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准。

20.5 投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.6 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，南师附中报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购，或者终止采购活动。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为竞争性谈判或者单一来源方式采购的基本要求和谈判依据。原评标委员会改为谈判小组，并根据政府采购法等法律法规进行谈判，按照“符合采购需求，质量服务相等且报价最低”的原则确定成交供应商。参加投标的供应商，根据自愿原则，选择参加竞争性谈判或单一来源方式采购。

21、评标

21.1 评标组织

21.1.1评标工作由南师附中负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定供应商；

（4）向南师附中或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的，以及没有《开标一览表》或《开标一览表》没有按照招标文件要求盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的（仅审查采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件）；

（4）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（7）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同供应商的投标文件相互混装；

（9）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（10）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（11）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（12）没有逐一说明投标货物品牌、型号、产地、技术参数，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（13）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（14）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（15）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

21.2.2 投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

21.2.2.2 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2.2.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照22.6款执行。

21.2.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.4 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

21.3.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、业绩、财务状况、信誉、对招标文件响应程度等。

21.3.3 评分标准详见第三章。

22、确定中标供应商

22.1 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照20.6款执行。

22.2 综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。综合排名第一名的供应商确定为中标供应商。

22.3 中标供应商确定后，将中标结果在原招标公告发布媒体进行公示，公示期为七个工作日，公示期内无供应商质疑的，向中标供应商发出中标通知书。

22.4 中标通知书对采购人和中标服务商具有同等法律效力。

22.5 中标通知书发出后，采购人或中标服务商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与投标保证金相等的补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

22.6 中标通知书发出后，中标服务商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由南师附中将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南师附中采购活动，并予以通报。

22.7 采购中心对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

22.8 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购中心均不退回。

23、编写评标报告

23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1 采购中心将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

- 五、签订合同

25、签订合同

25.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

25.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、质疑、投诉和诚实信用

26、质疑

26.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购中心提出询问，采购中心将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购中心。

26.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购中心不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

26.4质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

26.5 采购中心在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购中心遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

27、投诉

27.1 质疑供应商对采购中心的答复不满意，或采购中心未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

28、诚实信用

28.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

28.2 供应商不得以向采购中心工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在南京市政府采购中心网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

28.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

- 评标标准

  - 评分表：

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留一位）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 | 30 |
| 2 | 技术 | 是否能满足学校的功能需求，如：公文管理、会议管理、办公信息、报修管理、在线交流、事务管理、预算管理、移动办公。最高15分 | 35 |
|  |  | 是否能满足学校的功能需求，如：资源库建设、课程信息统一平台、课程网站后台、前台管理、音视频信息采集及发布服务。最高15分 |  |
|  |  | 集成要求：根据配合数字校园的集成程度打分。最高5分 |  |
| 3.1 | 服务 | 投标人须承诺响应本招标文件“4.4服务保障与承诺”相关条款的要求，不接受负偏离。 根据售后服务体系及管理制度、售后服务人员的技术水平及现场服务措施等酌情打分。 | 4 |
| 3.3 |  | 售后服务承诺、服务条款及应急服务响应时间的酌情打分，免费质保时间不低于1 年，低于1 年按无效投标处理；免费质保期每延长一年的加2分，最多得4分。 | 4 |
| 3.4 |  | 投标人工商注册地在南京或在南京设有分公司的得4分。 | 4 |
| 4 | 业绩 | 根投标人具有相同或相近的开发项目案例（须提供合同复印件，原件备查），每个案例1分，最高5分。 | 5 |
| 5 | 财务状况 | 评委根据各投标人提供的会计师事务所出具的证明其财务状况的上一年度审验报告评分，最优的得满分3分，其他酌情评分。 | 3 |
| 6 | 信誉 | 投标人提供信用评级机构出具的信用评级报告为AAA级以上的得3分；AA级的得2分，A级得1分。 | 3 |
|  |  | 投标人具有CMMI Maturity Level 证书 叁级得1分；肆级得2分;伍级得3分； | 3 |
|  |  | 具有ISO9000质量管理体系认证证书的得2分； | 2 |
|  |  | 具有软件企业认证的得1分； | 1 |
|  |  | 所投软件产品的成熟度:出具本次投标相关产品的软件产品登记证书和著作权证书，每出具一张证书得2分，满分4分。 | 4 |
| 7 | 对招标文件的响应程度 | 根据投标文件对招标文件的响应程度评分，最优的得满分，其他酌情评分。 | 2 |

说明：

1、所有认证、证明和业绩均须提供合同复印件，原件备查。

- 招标项目的技术规格、要求和数量等

# 1总体要求和技术规格

## 1.1项目背景

南京师范大学附属中学数字校园建设项目是为贯彻《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》提出的“加快教育信息化进程”要求，同时推进高中新课程教育改革与发展的方针政策基础上提出和规划。

如何利用信息技术来提高行政办公效率是其中需要解决的重大课题之一。为提高学校行政办公效率和管理水平，并为后续数字化校园建设普及应用观念，积累信息化建设、管理经验，系统的建成将有助于实现学校内部的无纸化办公，扩大信息的发布规模，提高形象，同时为学校内部工作效率的提高提供有效的技术保证。

在这种形式下，经过改造原有办公模式，建立一个多任务、多功能的系统，实现内部信息的共享和交换，优化内部资源，提高管理质量，从而减低内部运作成本，提高运作效率，为全面提高学校行政办公信息化水平打下坚实的基础。

## 1.2建设内容

数字校园基础平台及应用系统应当根据学校需求定制开发。主要内容包括：

| 序号 | 名称 | 建设内容与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 协同办公系统 | 系统根据学校提出的要求修改，需与门户网站进行对接。 主要功能：公文管理、考勤请假、工作记录、日程安排、人事管理、移动办公系统等。 协同办公系统需与学校现有系统做数据对接，并承担相关费用。 协同办公系统需在合同签订后一个月内，完成现有软件安装和培训，并协助学校试用, 完成学校需求的深化分析,并提交适合我校各部门使用的二次开发方案。三个月完成二次开发并安装调试。 |
| 2 | 资源管理平台 | 系统根据学校提出的要求修改，需与现有的学生内网、教师内网中的资源做无缝对接。 主要功能：校资源库管理平台、网络课程管理、移动资源平台。 资源管理平台需与学校现有系统做数据对接，并承担相关费用。 |

## 1.3技术要求

本次项目建设，为了保证学校多年来信息化建设的统一性，同时方便以后系统的扩展，本次系统所有涉及软件要求基于J2EE平台开发；

系统将采用B/S结构；

系统要求采用集中部署，分级管理的方式

系统地提供XML的业务数据输出的接口；

系统将采用先进的、成熟的主流技术；

系统将采用多层架构的体系结构；

系统将采用关系型数据库；

系统将采用模块化设计，具有较强的扩展性；

系统应支持针对不同技术架构的数据存取，采用规范的数据交换接口，与各应用系统互连，可以通过webservice、XML、RSS、AJAX等方式集成各应用系统页面或内容。

系统可支持Unix、Linux、Windows等操作系统，支持Oracle等数据库。开发技术采用J2EE标准、组件技术及在数据交换上对XML的支持，使系统功能最优化，同时将整体系统内部在技术上的相互依赖性减至最低。

（1）基于SOA的系统架构

引入SOA的开发理念，开发组件模块化，能够为第三方软件提供相关接口。考虑到学校管理体系的改革以及建设规模的庞大和复杂，系统建设具有很强的扩展性要求。各模块应该相对独立，利用接口容易集成。整个系统容易升级和扩展。为全校师生提供个性化的服务。

（2）面向对象的组件技术

面向对象的组件技术是一种完全独立于硬件和操作系统的开发环境，着重于开发构成应用程序“业务对象”的可重复使用的组件，利用这些组件顺利地建立分布式应用程序。

（3）应用程序的开发和运行结构

应用系统平台的开发及运行结构要基于后台数据库的三层架构，即Web服务器、应用服务器和数据库服务器。应用软件采用主流应用程序开发工具，并最有效地支持按J2EE（Java程序语言）规范的开发应用程序。

(4) 扩展性要求

应用平台模块间应相对独立，接口清晰，内部的业务流程升级和改造与其它模块无关，所有模块基于组件开发，可插拔，并为将来各级教育管理部门、学校二次开发提供开发API、文档等。

(5) 平台接口

能够为第三方系统（软件）提供二次开发所需的接口规范、开发源代码、相关技术文档等。

## 1.4建设原则

（1）实用性和可行性

主要技术和产品必须具有实用、成熟、稳定、安全的特点。实用性以提高系统整体运行效率为重点。既要便于用户使用，又要便于系统管理。

（2）先进性和成熟性

系统设计既要采用超前思维，先进技术和系统工程方法，又要注意思维的合理性，技术的可行性，方法的正确性。不但能反映当今的先进技术和理念，而且具有发展潜力，能保证未来若干年内占主导地位。先进性与成熟性并重，并考虑到近年来的应用发展特点，把先进性放在重要位置。

（3）开放性与标准化原则

应用平台应是一个开放的且符合业界主流技术标准的系统平台，并使网络的硬件环境、通信环境、软件环境、操作平台之间的相互依赖性小。

（4）可靠性和稳定性

在考虑技术先进性和开放性的同时，还应从系统结构，技术措施，系统管理等方面着手，确保系统运行的可靠性和稳定性，达到最大的平均无故障时间。

（5）可扩展性及易升级性

为适应应用不断拓展的需要，应用平台的软硬件环境必须有良好的平滑可扩充性。

（6）安全性和保密性

在应用平台设计中，充分考虑信息资源的共享，注意信息资源的保护和隔离，应分别针对不同的应用和不同的网络通信环境，采取不同的措施，包括系统安全机制、数据存取的权限控制等。

（7）可管理性和可维护性

整个应用平台是由多个部分组成的较为复杂的系统，为了便于系统的日常运行维护和管理，要求所选产品具有良好的可管理性和可维护性。另外可管理性和可维护性还包括对平台的自身。

（8）最佳的性能价格比

进行科学的投入产出分析，力求设计反映实际需求，在设计上寻求最佳的性能价格比。

# 2详细需求说明

## 2.1协同办公系统

### 2.1.1项目概述

#### 2.1.1.1建设目标

学校办公管理系统旨在学校范围内实现办公管理现代化、信息资源化、传输网络化、资源共享化和管理科学化，充分发挥学校的通信优势，建成高质量、高效率的信息服务系统，为学校教职工办公提供服务。

- 采用先进的Web模式进行管理，解决大规模数据采集问题和复杂烦琐的审批问题。

- 灵活高效的工作流程：文档的行文流程，各步骤走向，各种授权，以及文档流程受阻时的处理方式都要求非常灵活，可由用户根据自己的意愿进行处理。

- 基于公共数据库构建系统：办公自动化管理系统通过公共数据平台，同其他部门进行最大限度的信息共享。需与门户数据对接，办公系统的数据应能及时推送到门户中。

- 广泛的接口形式：同各个业务系统相结合，广泛利用现有各种基本信息。

#### 2.1.1.2技术要求

协同办公平台在总体结构设计上要充分考虑整体性、可用性、稳定性、成熟性、灵活性和开放性的要求，要体现出安全性、可扩展性、可管理性、用户界面友好性，工具简单易用，操作简单易行和高性能等特点。在该项目的建设中，应遵循：

- 基于数据共享以及投资保护的需要考虑，开发运行环境采用J2EE架构。

- 系统架构应在数字化校园整体规划框架下实施，为数字化校园建设提供方便；基础信息表结构必须与我校数字校园信息标准保持一致。

- 对于共享数据库中共享同步的信息源及目的数据库中不符合要求或无法同步的数据结构，要做相应的修改。

- 应用系统的开发及运行结构要基于统一的技术开发平台的三层架构，即Web服务器、应用支撑服务器和数据库服务器。

- 提供与学校统一信息门户平台、统一身份认证平台集成，以及其他应用软件系统接口的解决方案并公开数据字典。在项目实施的过程中按照学校数字校园基础平台的集成要求修改和实施技术方案。

### 2.1.2功能概述

#### 2.1.2.1公文管理

公文管理含发文管理、收文管理两部分，可以实现无纸化公文流转，提高公文审批效率。使用Office控件，使公文拟稿和处理中更方便，用户可手写批注，或原笔迹签名。

实现对外来公文、学校公文、校内各部门公文以及校内各部门之间公文(包括：决定/通知/请示/批示/报告/通报/批复/公函)的自动化处理，能实现公文流转流程自定义、公文模板自定义、文档留痕、电子签章、电子签名、数字签名、工作自动提醒(通过在线消息、手机短信)、流程监控、归档查询等功能。

公文流转流程可对公文处理的全过程进行有效控制和跟踪，并能根据用户需要随时调整流程，可让用户进行公文流转流程的自定义。公文流转结束后，由用户决定对公文进行发布或归档。对已发布和归档后的公文，特定用户具有修改权限，系统应提供方便的多功能公文检索功能，可以根据用户权限、按用户定义的查询条件进行精确或模糊查询。

收文管理：主要对接收公文的登记、流转、监控、办理进行管理；包括收文登记、收文编号、收文查询、收文归档、收文信息编辑等功能。校领导阅批、下发、部门或单位承办、统计查询等功能。

实现公文的归档管理，包括发文归档、收文归档、请示汇报归档等功能。能与档案系统集成，流转完毕的文档可直接归入档案系统。

#### 3.1.2.2会议管理

- 会议申请：会议申请用于提供会议的申请、审批流程。会议申请包括部门会议申请和校级会议申请两种。

- 会议室查询：查询当前各个会议室的状态。根据会议室的申请情况、会议的安排情况生成一周会议室安排表。

- 会议纪要：会议结束后，将会议纪要上网公布。

- 一周会表：本周结束后，下周的会议安排和会议室安排。

- 会议通知：会议开始之前，会议通知始终显示在参会人员的首页的待参会议中，给予提醒。

#### 3.1.2.3办公信息

- 通知公告：校内通知公告发布，可以按：年级组、教研组、部门等发送通知公告。

- 校历查询:对学校的校历进行录入后，根据当前校历可以显示日程计划。

- 规章制度管理：储存国家的法律法规以及学校内部的规章制度。用户可以通过此模块实现对共享文件的管理和维护。包括学校、部门各类规章制度，大事记，常用文档下载，并按权限进行使用和共享。

#### 3.1.2.4报修管理

- 报修申请：在网上申请报修信息，含：物品名称、时间、地点、联系方式、损坏原因、维修部门、是否紧急等信息。

- 报修审核: 管理人员根据报修紧急程度及时间顺序进行审核，并可指定维修人。可以对维修工作量进行估算。

- 报修反馈：通过手机短信及系统短信通知报修人设备维修情况，并填写维修完工清单，输入实际维修工作量。

- 报修查询统计: 分管校领导，分管中层及以上，可以查检当天或近来的维修情况含：维修人，简短说明，完成时间或者维修状态。可以将部门报修情况，及维修人员维修结果、工作量进行统计。

- 服务评价: 报修人可以对维修结果进行评价。

#### 3.1.2.5在线交流

- 内部短信：在办公平台内部实现网上消息传阅，支持信息回执，能够跟踪信息是否已被阅读。主要包括短信发送、接收功能。具备已发、已收记录，草稿箱、回收站等功能。

- 内部邮件：可对内使用的邮件系统。实现各类重要事件邮件提醒，其它各系统信息推送到各相关用户。可参考QQ邮箱。

#### 3.1.2.6 事务管理

- 请假管理：实现教职工过程请假申请、审批、登记的电子化管理。请假通过后，管理人员可按部门和请假时间进行查询统计分析，并将结果导出为excel文件。

- 考勤管理：方便根据学校校历和教师工作情况（普通教师和行政办公人员）生成考勤人员和时间列表。教师每日通过考勤系统记录每日出勤情况。管理人员方便的通过考勤跟踪查看全校指定时间段内的出勤情况，并可以excel文件格式导出考勤记录。

- 个人工资查询：实现学校内部教师的津贴发放管理。可以自由设置津贴的项目以及项目由哪个部门、哪个成员进行管理录入。每个月末，系统可自动累计各个项目的费用，形成一张费用结算表。财务处登录系统即可查看到全部教师的津贴费用，教师个人可以查询到自己每一个项目的费用情况。可自定义工资项目，并设置各项工资是否自动汇总。

- 个人日程:校领导可以查询在校教职工的个人日程的安排及事务办理情况。个人日程可以按照：日程主题、开始时间、结束时间、日程地点、日程内容进行设置。对于还未结束的日程可以设置本地日程提醒，在提醒触发时，系统会自动推送消息到门户平台提醒用户。

- 工作委托：当用户因公务出差或其他原因不能办理自己的公务时，可以授权其他用户临时办理自己必须及时处理的事务。

- 车辆管理：实现日常用车各环节的电子化管理，包括车辆信息、车辆申请、车辆调配、车辆审批、驾驶员信息管理等功能，按照”申请—审核—调度—回场”登记的流程进行。并可通过组合条件查询车辆的基本情况、使用记录和动向。对校领导的用车可以安排通过短信进行提示主要针对用车申请、车辆调度、用车登记、车辆维护等工作内容，提供简便的查询、申请、记录、统计功能。利用车辆管理模块可以对单位内部车辆进行科学的管理。可实现车辆借用、占用及调度的统一安排。

#### 2.1.2.7 预算管理

为学校搭建预算管理平台，实现部门网上提交预算申请、采购计划申请、市场需求调研、审批、招标采购、资产入库登记、领用日志、数据上报等功能，构建资产的验收、入库、领用、内部调拨、清查盘点和报废注销等日常管理需要。建立部门资产信息数据库，采用统一的编码和口径，实现资产的规范管理。

- 预算申请：各个部门根据实际需求提交预算申请书。（技术参数、性能指标等参数），管理部门对部门的申请进行汇总后形成统一表格汇报给上级教育部门

- 采购计划申请：各个部门根据实际预算金额申请采购计划。设备管理部门受理各部门已提交的购置申请。由校级管理部门按类别逐一审核、确认各个部门的购置申请。

- 设备市场调研：根据设备采购计划进行市场调研，收集相关供应商提供的仪器设备信息(含型号/规格/单价/技术参数/性能指标等)；详细分析各个供应商所提供仪器设备的满足程度与性能价格比，为下一步的招标采购(特别是标的)提供科学依据。

- 招标采购：根据需求计划、依据市场调研情况，确定采购方式、发布招标信息(可以有针对性地邀标)。分类别按年份统计分析招标采购情况，分年份按类别分析统计招标采购情况，统计分析采购情况。

- 资产入库登记：资产入库登记是核心工作，详细记录资产设备的使用情况与状态变化。

  - 基本设置：仪器设备编号规则。

  - 资产造册：对于通过验收的仪器设备，登记造册(包括类别、名称、型号规格、性能参数、使用方向、经费科目、来源方式、购置日期、登记日期、生产厂家、国别、出厂日期、负责人、供应商、经手人、单价、使用年限、折旧方法、附件与配套资料、备注等)，打印仪器设备卡片(带条形码)。

  - 损失报废：登记仪器设备的损坏、丢失、报废情况(含处理方式)。

  - 设备赠送：登记仪器设备的赠送情况。

  - 信息查询：分部门查看使用的仪器设备信息，分年份按类别查看仪器设备增减变动信息，分类别按年份查看仪器设备增减变动信息等。

  - 统计分析：分年份按部门统计使用的仪器设备情况，分类别按部门统计使用的仪器设备情况，分年份按类别统计仪器设备增减变动情况，分类别按年份统计仪器设备增减变动情况，分类别按实际价值区段统计分析仪器设备分布情况等。

#### 2.1.2.8 人事管理

- 职工信息管理：基本类信息、家庭类信息、履历类信息、任职类信息、资格类信息、合同类信息等6大类32小类信息。用户更可以灵活的添加、变更信息类，迅速应对业务变化。

- 人才招聘管理：人员的网上应聘和招聘业务。制定招聘计划，并发布到校园外网。校外人员可通过招聘系统，登记简历并进行网上应聘。校内各级进行招聘审核流程。人员录用后，进行人员报到确认。

- 业务管理：教师继续教育、实践锻炼、双师资格教师、评优评先等功能。

- 统计分析：便捷的报表浏览，常用各类报表一应俱全，能从各个层面上对于各类数据进行统计分析。并有直观丰富的柱状图、饼图、折线图等图表方便查看。灵活的自定义花名册，通过从所有教师信息中任意选择字段显示，设置排序字段，设置数据条件，即制定好花名册，可打印，导出和共享。套打表是自定义各种报表的输出信息和报表的输出格式，自由化适合学校的不同需求，功能包括套打表定义、套打表权限分配、高级套打表定义。

#### 2.1.2.9 移动办公

移动办公能够无缝接入到现有的学生内网系统中，实现对数字化校园的便捷访问，扩展数字化校园访问的渠道。通过与统一身份认证平台、统一信息门户平台的无缝整合，实现智能手机对数字化校园应用系统的访问。

要求：

- 支持HTML5标准，使用户拥有甚至超过本地应用的操作体验。

- 遵循JSR-168，JSR-286等国际标准规范。

- 支持IOS、Android等平台。

- 可以根据学校的实际情况，增加减少应用。

- 用户可以自定义快捷应用。

- 一次登录可实现对应用系统的访问。

- 移动公文：在移动终端上实现和计算机桌面端相同的公文处理功能，例如新建公文、公文处理批复、公文流转、公文查阅等，借助第三方软件可以实现痕迹保留。

- 公文审批：需要审批的各类流程以短信、邮件的方式推送到移动终端，用户可以实时地查阅待审批流程或文件，审批信息实时反馈至PC端用户。

- 日程查看：可随时查阅日程信息。也可在移动终端新建日程、编辑日程。

- 会议：实时推送会议信息，可以查阅需要参与的会议信息，包括会议主题、参与人员、会议时间、会议地点等；也可以在移动终端发起一场会议通知，并以手机短信的形式通知参会者。

- 移动工资查询：通过移动终端对个人工资信息查询。

## 2.2资源库管理平台

### 2.2.1项目概述

#### 2.2.1.1建设目标

学校资源库管理平台立足于高中现代教育教学的全面需要，以高中教育学科教学的应用资源为核心，包括高中各科的试卷、视频资源、音频资源、电子图书资源、同步备课资源以及管理资源使用的软件及工具平台，可适应高中教师、教育管理工作者的备课、课堂教学、活动课组织、教育教学管理以及学生自主学习等现代教育教学活动的广泛需要。使用先进的“资源——管理——应用”三位一体设计原则，使资源使用更方便，完全符合高中阶段教育教学。

#### 2.2.1.2技术要求

资源管理平台在总体结构设计上要充分考虑整体性、可用性、稳定性、成熟性、灵活性和开放性的要求，要体现出安全性、可扩展性、可管理性、用户界面友好性，工具简单易用，操作简单易行和高性能等特点。在该项目的建设中，应遵循：

- 基于数据共享以及投资保护的需要考虑，开发运行环境采用J2EE架构。

- 系统架构应在数字化校园整体规划框架下实施，为数字化校园建设提供方便；基础信息表结构必须与我校数字校园信息标准保持一致。

- 对于共享数据库中共享同步的信息源及目的数据库中不符合要求或无法同步的数据结构，要做相应的修改。

- 应用系统的开发及运行结构要基于统一的技术开发平台的三层架构，即Web服务器、应用支撑服务器和数据库服务器。

- 提供与学校统一信息门户平台、统一身份认证平台集成，以及其他应用软件系统接口的解决方案并公开数据字典。在项目实施的过程中按照学校数字校园基础平台的集成要求修改和实施技术方案。

### 2.2.2校资源库功能概述

#### 2.2.2.1 用户管理

- 实名制管理：教师信息需进行实名认证，通过审核后才能成为资源库用户。并由管理员分配权限，例如分配空间大小，访问权限，上传文件大小限制等。

- 我的信息：查看个人注册信息、资源上传、下载、个人活动、资源质量等量化结果，可以保存完整的个人信息和历史使用记录，以便管理和查阅。

- 我的收藏夹：可以组织和管理个人的资源收藏，便于检索和使用资源。

- 我的备课资源：可按照个人的备课内容选择合适的资源。

- 上传资源规范：提供给用户阅读的上传资源所遵循的规范文档。

#### 2.2.2.2 空间划分

管理员可以对资源存放的空间进行自定义划分,例如：公共空间、校内空间，学科空间 ，私人空间。

- 公共空间：所有用户均可检索查询；

- 校内空间：校内所有用户可以检索查询；

- 学科空间：按照学科划分，原则上只允许本学科教师用户可访问；

- 私人空间：个人资源存放。

#### 2.2.2.3 资源分类

管理员可以对资源进行自定义分类，可以分为：教案、课件、素材、教材、视频（录像）、试卷、计划等。

#### 2.2.2.4 资源上传

上传形式可以分：单个资源上传、批量资源上传、相关资源上传等资源文件，但考虑到系统安全性，系统应能设定不允许用户直接上传可执行文件和可执行的脚本等。

系统管理员对附件设置最大上传范围。为了资源方便管理上传时，须对资源进行：空间选择、标题、关键字、资源的分类、年级、上传者对资源的个人评价等信息，方便模糊查询，如果一个资源含有多个文件，用户应当打包成一个文件后上传。

为了防止在网页上上传超大文件而导致上传失败，系统应提供支持至少1G左右视频资源的断点续传工具，在断网可以恢复并继续上传资源。

支持多种格式的资源，如：doc,ppt 等文档文件，图片文件，视频及音频文件，网址链接等。

#### 2.2.2.5 资源审核

上传的资源需经过审核才能被其他用户检索到，未经审核的资源显示未审核状态。经审核的资源，上传者无法对资源进行二次修改。不同分类的资源可以指定不同的管理员来对资源进行管理,用户可以查询私人空间使用情况；最新的上传的资源以内部消息的形式通知注册用户，同时用户可以查询资源访问、下载排行榜等信息。

#### 2.2.2.5 资源查询

资源查询导航可以分科目模式与资源模式。科目模式以学科、模块、知识单元、知识点进行资源导航，资源模式以资源格式和类型进行导航。

- 模糊查询：通过全文检索将用户输入的关键字在数据库中进行模糊搜索。模糊搜索的依据是用户上传资源时设定的三个关键字和资源简介。

- 高级查询：可以针对关键字（包含或者不包含）、资源类型（文本、视频、动画、课件、音频、文献、题库等等）、作者、文件大小、创建时间等进行筛选。多样式的资源查询方式可以让用户多角度、全方位、高效率地查找所需资源。

- 资源统计：可统计各年级组、教研组及个人上传资源数量以及上传资源详细情况，以图表形式展示。

#### 2.2.2.6 资源评论

系统根据点击次数排序给出热门资源顺序，同时管理员也可以对优秀资源进行置顶管理。用户可对某一资源做出简短的评论，其他用户浏览该资源时将呈现这些评论供使用者参考。用户评论分值的高低可反映资源质量的高低。可对该资源进行打分，按照使用者的意愿给出改资源的量化值，该量化值由系统排序后给出评价分最高的资源排序。

#### 2.2.2.7 资源积分管理

根据资源属性制定积分、消费规则。系统内置的虚拟货币系统，为优质资源交换提供一种机制，用来鼓励和激励软件应用先进个人。与教师内网中的绩效考核对接。

#### 2.2.2.8 移动资源平台

移动资源平台能够无缝接入到资源库管理平台中，实现对数字化校园的便捷访问，扩展数字化校园访问的渠道。通过与统一身份认证平台、统一信息门户平台的无缝整合，实现智能手机对数字化校园应用系统的访问。

要求：

- 支持HTML5标准，使用户拥有甚至超过本地应用的操作体验。

- 遵循JSR-168，JSR-286等国际标准规范。

- 支持IOS、Android等平台。

- 可以根据学校的实际情况，增加减少应用。

- 用户可以自定义快捷应用。

- 一次登录可实现对应用系统的访问。

- 移动资源查询：在移动终端上实现资源查询。

### 2.2.3网络课程功能概述

搭建符合新课程层次教学需要的课程共享平台，使学校的教学活动能不受时间和地域的限制，顺利推动传统教学模式向现代开放式教学模式的转变。满足学校开放式与协作式教学、学习、交流的需要，促进教师之间的教学资源共建共享、提高学生自主学习、研究性学习的能力和兴趣，培养学生的创新意识。

平台基于“1+N”模式。1是指一个平台管理中心，N是指多门课程网站。课程网站可以在平台管理中心中开通，并具有课程网站独立的管理后台和展示前台。

- 课程管理中心：

  - 基本信息：教师名单、学生名单、开课信息、班级信息，教师任课信息，学生选课信息。

  - 课程开通：教师网上填写课程信息表，管理员审批后，建立课程网站管理员，选择课程网站模板。

  - 检索管理：集中管理历届学生各门课程作业、实验报告、成绩、设计作品等，可按年级、课程归类检索管理。

  - 统计功能：教师的统计信息，包括：所有教师的登录次数，最近登录教师名单，教师信息发布数量，教师参与在线互动次数，教师参与批改作业与实验报告的次数；关于学生的统计信息：登录次数、在线时间、最近登录名单、在线互动次数、学生成绩（各分项及汇总）等。

- 课程网站后台管理：

  - 内部权限管理：设置课程网站管理员、课程任课教师（或小组成员）、任课教师只读用户、上课学生等用户类型。同一课程下教师间的教育资源共享、不同教学班的资源共享。

  - 网站设置：设置课程的基本介绍，设定网站风格模板。

  - 网站管理：网站栏目设定（支持多级栏目，可以调整栏目顺序，支持下拉菜单）以及各栏目内容管理。栏目内容管理根据栏目类型的不同而不同。系统支持的栏目类型有：信息发布（包括图片新闻、Flash动画、视频、音频、PDF、其他附件等）、在线讨论、友情链接、在线答疑、作业管理、实验管理、成绩管理、教师评价，报告和作品上传。

  - 任课教师管理：任课教师可以查看所教授班级的学生信息，查看学生作业上交情况，批改学生作业，给学生作业打分；查看学生作品、报告等文档的上交情况，查看文件，批改；管理学生各项成绩；任课教师还可以参与在线互动，与学生在线交流（不分班级）。任课教师可以对数据进行实时统计。

- 课程网站前台管理：普通用户和学生可以在线查看课程网站的各栏目内容，在线交流。在作业管理栏目，学生可以上交作业、实验报告，可以看到任课教师的批改情况。可以看到自己的各项成绩。可以根据教师或平台管理员要求对教师、课程教学质量进行评价（与评教系统对接）。

# 3其他要求

### 3.1.工期要求

南京师范大学附属中学数字化校园应用系统软件项目的建设工期为合同签订后1个月交付采购人试运行，试运行3个月后提交验收。在质保期内按学校的需求继续对软件二次开发，直至达到学校应用需求。

### 4.2.项目管理

对项目的建设进行科学严格的管理，要通过系统计划、有序组织、科学指导和有效控制，促进项目全面顺利实施，供应商必须提供完整的项目管理方案，方案必须涵盖以下方面：

1.项目文档和程序管理

在项目的开发过程中以及交付使用后，会产生大量文档和程序，而且文档的版本在不断变迁和修改中，势必产生一个庞大、动态的集合，必须提供合理的管理方法，对文档和程序进行版本化管理。

2.项目管理规范和手段

根据该项目的实施方案，在实施过程中，为了保证我方能够对项目建设实施进行监控，及时发现和解决的问题，必须建立相应的项目管理规范，包括项目执行监控流程、执行监控的方法、执行监控的责任等，使管理和监控工作流程化、规范化，管理和监控工作责任明确。

3.项目管理控制

该项目的管理控制包含多个方面：项目范围、风险、进度、质量、变更管理控制，贯穿项目开发建设的始终，必须做到对项目建设范围准确定义，一旦范围发生变更，要有相应的变更控制和应对措施。

4.风险管理

项目风险管理是对项目风险从识别到分析到应对措施的一个过程，包括风险识别、风险量化、风险对策、风险对策实施控制四个方面。项目在实施过程中会出项各种各样的风险，必须做到充分、有效识别风险，应对风险和控制风险，在项目实施之初必须制定风险预测和规避风险的对策。

5.软件项目的开发管理

开发管理方案必须要按照软件工程的方法，开发过程满足软件生存期的要求，采用先进的软件开发的方法和软件开发的工具，科学地管理软件开发的过程，降低软件开发的风险和成本，使软件项目获得较高的经济效益和社会效益。

开发团队驻点开发。

### 4.3培训要求

培训应贯串于整个项目的实施过程中，包括在从项目准备、研发到项目运行的全过程中。提供详细的培训方案、培训内容、培训计划、人员数目、开发工具、软件使用、后期维护。需要提供以下几方面关于培训的描述：

1.研发管理培训

研发管理培训即是系统开发的各个阶段的培训，这些阶段包括：项目准备、采购人需求分析、系统概要设计、系统详细设计、程序编制和运行建立。

研发管理培训涉及的南京师范大学附属中学的相关人员主要是技术人员，分阶段的被培训的人员包括：项目管理人员、需求分析人员、系统分析设计人员和系统开发人员。

2.运行管理培训

为了使南京师范大学附属中学的相关人员掌握有关应用系统的使用、维护和管理方法，达到能独立进行管理、故障处理、日常测试和维护等工作的目的，应进行系统的技术培训，以保证所建设的系统能够正常、安全、平稳地运行。

3.培训要求：

投标人派出的培训教师应具有丰富的同类课程的教学经验和应用经验；

所有的培训教师必须用中文授课；

投标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关材料。

4.培训方式：

包括课堂讲解、上机操作和实际工作的参与。

5.培训工作的内容和对象描述：

投标人进行的培训工作包括了培训方案的设计、培训制度的制定、培训开发、培训实施和培训效果评估，及时监控培训效果，保证培训课程符合南京师范大学附属中学实际的需要。在系统运行（含试运行）的各个阶段相应的培训内容描述，培训阶段安排包括：项目管理人员培训、系统分析人员培训、系统开发人员培训、系统管理人员培训、系统维护人员培训和系统使用人员培训。各个阶段描述标题包括：培训内容、培训教师水平、参加对象、授课时间和上机操作时间。

### 4.4服务保障与承诺

投标人应承诺保证该项目按时正式稳定地运行，并承诺提供免费服务时间。

投标人应承诺根据对南京师范大学附属中学相关业务运做的规律来有计划地制定服务保障体系。

该项目一旦运行起来，就占有很重要的地位，稍有差错就会引起各方面的反映和损失，所以系统的售后维护服务和技术支持工作也应有足够保障。投标方作为具有丰富信息化校园项目经验的系统集成和软件开发企业，应通过自身不断的努力和原厂商的鼎力支持；针对客户的不同的系统的需求，制定不同的运行保障方案，建立完善的本地售后服务体系，向对南京师范大学附属中学提供充分考虑使用者利益的技术支持及售后服务模式。

除了上述的有关承诺之外，投标人关于服务保障体系的描述应具体包括如下内容：

1.运行保障机构

主要描述公司对于对南京师范大学附属中学本项目的运行保障能力描述。

2.保期内运行服务内容

售后维护服务，定期走访或实行远程维护：定期维护的时间区间、周期和详细规划，规划包括：方式、人员和详细的维护内容。

*项目交付的一年内有不少于2名项目支持人员驻点学校支持学校应用推广。

重大事项的及时响应：系统出现故障或意外情况导致系统不能正常运行时，投标人响应的情况描述，针对不同响应级别的即时响应包括：人员、时间和内容等。

服务请求的方式：在采购人需要提供服务（包括即时的和非即时的）时，能够与投标人联系沟通的方式描述，应包括：服务热线电话和联系人、联系单位信息、信函/传真、电子邮件、服务网站。

服务请求的流程：投标人对采购人的支持或维护请求处理流程的流程图和详细描述。

3.保期后运行服务内容

售后维护服务，定期走访或实行远程维护：收费服务的时间区间、周期、费用和详细规划，规划包括：方式、人员和详细的维护内容。

重大事项的即时响应： 所需费用由双方协商。

4.运行服务的档案

运行服务的详细记载，可以用于分析总结。

5.用户投诉

投标人是否设有用户投诉受理电话，对用户的意见做出反应。

如果有用户投诉受理电话，请描述以下内容：电话号码（或传真）、投诉中心负责人和受理答复时间。

### 4.5.成果移交

1.技术转移

通过本期项目的合作开发，将中标供应商先进的开发技术、项目管理模式和经验与南京师范大学附属中学的需求资源相结合，真正建立南京师范大学附属中学的数字校园平台和专业技术队伍。同时，南京师范大学附属中学的工作人员全面深入地参与开发的全过程，包括需求分析、系统设计、代码生成、测试运行以及使用维护五个阶段，掌握各个环节的主要技术，具有对软硬件系统平台、各个业务系统的技术维护能力以及二次开发能力，实现知识和技术的转移。

2.交付成果和文档资料

在本期项目的开发过程中和交付使用后，要求将各个阶段产生的全面、规范的成果和文档资料交付给南京师范大学附属中学，而且要提供明确的交付清单。同时，成果和文档资料必须符合软件工程的相关要求。要交付的成果和文档资料主要包括以下部分：

1) 可运行的系统。

2）技术文档：包括项目开发中的，如开发环境配置说明、软件工具清单、需求分析说明、变更说明、系统设计说明、采购人手册、测试用例、测试结果、系统维护说明、系统培训资料以及有关系统接口的技术说明等等。

3）管理文档：包括项目开发中的一些工作文档，如，计划、报告、讨论纲要、会议记录等。

3.版权归属及使用要求：

1）本项目需在学校现有的系统做数据共享。

2)投标方承诺为本项目提供3年技术支持及二次开发服务，投标方需承诺需方对所开发产品拥有所有权及终生使用权，开发产品源代码及有关文档归需方所有，未经需方同意不得向外泄露，投标时提供承诺函并做明确说明。

3)该系统的使用权为南京师范大学附属中学完全拥有。

### 4.5.项目验收

1、项目总体完成以后，须向采购人提交项目验收申请，采购人组织数字化校园工作组对项目进行验收；

2、采购人在收到项目验收申请的5个工作日内，组织专家验收，并向中标方提供项目验收报告。

3、供应商必须提供完整的项目验收方案。

### 4.6.交付使用时间

合同签订后三个月内须完成供货。

### 4.7.付款条件

1、合同签订后七个工作日支付合同款项的30%；

2、验收合格后支付合同款项的60%；

3、余款10%在验收合格正常运行三年后付清。

第五章  合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南京市工商行政管理局

南 京 市 财 政 局  监制

合同编号：NJZC—2013R048

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照南京市政府采购中心的招标结果签订本合同。

合同标的  乙方根据甲方需求提供下列货物：                    ，货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款  本合同项下货物单价为___________（大写）人民币总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于南京市政府采购 NJZC—2013R048号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；           （2）供货一览表；

（3）交货一览表；                               （4）技术规格响应表；

（5）投标承诺；                                 （6）服务承诺；

（7）中标通知书；                               （8）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后    天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、采购人手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条 履约保证金

1、乙方在签订本合同时其投标保证金自动转为履约保证金。

2、履约保证金的有效期为该项目免费维护期满时止。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。

第十条 货款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：详见招标文件。

第十一条 违约责任

１、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

３、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

５、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，采购中心发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金、暂停一至三年参加南京市政府采购中心组织的政府采购活动的处理。

６、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

9、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加南京市政府采购中心组织的政府采购活动。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，一份交政府采购中心存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 集中采购机构：南京市政府采购中心 |  |
| 招标文件编制： 投标文件接收及合同签订： |  |
| 日 期： 年 月 日 |  |

- 第六章 附  件

附件一、投标申请及声明格式

- 投标申请及声明

- 致：南京市政府采购中心

根据贵方                          （项目名称）               （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表投标人           （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）             元人民币；其中，中、小、微型企业产品             元人民币。

3、我们的投标产品中     （有或无）进口产品。

4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、政府采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：                 （盖章）

日    期：       年    月    日

## 附件二、法定代表人授权委托书格式

附件二、法定代表人授权书格式

- 法定代表人授权委托书

南京市政府采购中心：

本授权书声明：注册于                             （投标人住址）的                 （投标人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称），                （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日        期：        年    月    日

附件三、开标一览表格式

- 开标一览表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号：NJZC-2013R048 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包号 | 名 称 |  | 报价（元） |  | 其中，中、小、微型企业产品（元） |
| 投标总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |  |
| 人民币与美元之间的汇率（非进口产品投标，本项不填写） |  | XX：1 |  |  |  |
| 投标货物中有无进口产品 |  | 有 无 |  |  |  |
| 投标人是否属于中小微型企业 |  | 是 否 |  |  |  |

投标人名称:                                                  （盖章）

说明：

1、在“投标货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。

2、在“投标人是否属于中、小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

3、《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

附件四、分项报价表格式

分项报价表

| 项目名称： |  |  |  |  | 项目编号：NJZC-2013R048 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 数量 | 是否属于中、小、微型企业产品 |  | 小计（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、在“是否属于中、小、微型企业产品”栏内，填写“是”或“否”。

投标人名称：                                                      （盖章）

附件五、制造商出具的授权函格式

制造商出具的授权函

（如果投标人不是制造商，且本次招标要求制造商出具授权的话必须提供此件）

致：南京市政府采购中心

我们                    （制造商名称）是按                    （国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在                    （生产商地址）。兹指派     （国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在                    （贸易公司地址）的                    （贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方在办理贵方NJZC-2013R048号投标邀请要求提供的由我方制造的                品牌          型号             货物名称的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予                    （贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认                    （贸易公司名称）或其正式授权代表依此合格地办理一切事宜。

我方于        年    月   日签署本文件，                    （贸易公司名称）于        年    月   日接受此件，以此为证。

| 贸易公司名称 | 制造商名称 |
| --- | --- |
| 签字人职务和部门 | 签字人职务和部门 |
| 签字人姓名 | 签字人姓名 |

附件六、技术规格偏离表格式

- 技术规格偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号：NJZC-2013R048 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：

1、投标人应逐一说明投标货物技术参数和偏离情况，如直接拷贝招标文件技术要求的按照无效投标处理；

2、如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                                                      （盖章）

附件七、商务条款偏离表格式

- 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号：NJZC-2013R048 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                                                      （盖章）

附件八、供货一览表格式

供货一览表

（含配件、备品、消耗材料）

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  | 项目编号：NJZC-2013R048 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物1名称 |  |  |  | 品 牌 |  |  | 规格、型号 |  |  |
| 生产企业名称 |  |  |  |  | 生产企业地址 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 数量 | 主要技术参数 |  |  |  |  |  |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、投标人应根据上表要求逐一说明投标货物名称、品牌、规格型号、产地、技术参数等，否则，按照无效投标处理；

投标人名称：                                                      （盖章）

附件九、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：